# Calisia Banking App

# Członkowie zespołu

Kubryn Jeremiasz

Łaszuk Jakub

Makarevich Ksenia

Nuckowski Michał

Ruczyńska Nikola

Wołczko Jakub

# Raport ze sprintu nr 2

Data: 08.05.2026

Product Owner & Scrum Master: Jakub Łaszuk

03.05 - 08.05.2026

Jakub Łaszuk

# 1. Sprint Planning

1.1. Cel Sprintu: Klient, rejestracja i bezpieczne hasła. Umożliwienie klientowi założenia profilu oraz przygotowanie bezpiecznego przechowywania danych logowania.

## 1.2. Wybrane zadania z Backlogu:

| L.p. | Kod | Nazwa zadania | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2-01 | Rejestracja profilu klienta z imieniem, nazwiskiem, e-mailem, hasłem i typem klienta | 8 |
| 2 | S2-02 | Walidacja danych rejestracyjnych | 5 |
| 3 | S2-03 | Bezpieczne haszowanie haseł z użyciem PBKDF2 | 5 |
| 4 | S2-04 | Jednoznaczna odpowiedź po rejestracji klienta | 3 |
| 5 | S2-05 | Testy jednostkowe i integracyjne rejestracji | 5 |
| 6 | S2-06 | Scenariusz rejestracji w Bruno | 2 |

1.3. Zadeklarowana pojemność (Velocity): 28 Story Points.

# 2. Sprint Review

2.1. Status zadań: Wszystkie wybrane zostały wykonane.

| L.p. | Zadanie | Status | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja profilu klienta z imieniem, nazwiskiem, e-mailem, hasłem i typem klienta | Done | Brak |
| 2 | Walidacja danych rejestracyjnych | Done | Brak |
| 3 | Bezpieczne haszowanie haseł z użyciem PBKDF2 | Done | Brak |
| 4 | Jednoznaczna odpowiedź po rejestracji klienta | Done | Brak |
| 5 | Testy jednostkowe i integracyjne rejestracji | Done | Brak |
| 6 | Scenariusz rejestracji w Bruno | Done | Brak |

2.2. Demo / Przyrost (Increment): Dostarczono przeplyw rejestracji klienta przez API, wraz z walidacja danych, obsluga typu klienta, bezpiecznym haszowaniem hasła PBKDF2, odpowiedźia zawierajaca identyfikator klienta oraz testami i scenariuszem Bruno dla endpointu rejestracji.

2.3. Osiągnięta prędkość: 28 SP.

# 3. Sprint Retrospective

## 3.1. Poziom energii

W ramach retrospektywy sprintu przeprowadzono ocene poziomu energii członków zespółu.

Średni poziom energii podczas sprintu zostal oceniony na: 4,2/5

Uzyskane wyniki wskazuja, ze poziom zaangażowania oraz samopoczucia zespółu mial wplyw na efektywność realizacji sprintu, komunikację między członkami zespółu oraz tempo wykonywania zadań.

Najważniejsze czynniki wpływające na poziom energii zespółu:

Jasno określony cel sprintu i realistyczny zakres zadań.

Satysfakcja z dostarczenia widocznego przyrostu produktu.

Ogólna atmosfera pracy podczas sprintu zostala oceniona jako: pozytywna i produktywna.

## 3.2. Co poszło dobrze? (Keep doing):

Sprawna implementacja komendy rejestracji klienta zgodnie z przyjetym wzorcem CQRS.

Dobre pokrycie najwazniejszych przypadkow walidacyjnych testami.

Wprowadzenie PBKDF2 bez przechowywania haseł w postaci jawnej.

Jasny kontrakt API dla rejestracji oraz czytelna odpowiedź po utworzeniu profilu.

Biezaca aktualizacja kolekcji Bruno, ktora ulatwila weryfikacje endpointu.

## 3.3. Co wymaga poprawy? (Improve):

Wcześniejsze ustalenie szczegolowych zasad walidacji hasła i typu klienta.

Dokładniejsze synchronizowanie kontraktow API z formularzami frontendu.

## 3.4. Action Items (Zadania naprawcze):

Przygotowac wspolna listę regul walidacyjnych dla danych klienta.

Dodawac przy nowych endpointach przyklady request/response do dokumentacji lub Bruno.

## 3.5. Podsumowanie retrospektywy

Przeprowadzona analiza pozwoliła określić najważniejsze sukcesy sprintu, główne problemy wpływające na pracę zespółu, potencjalne usprawnienia procesu oraz działania rekomendowane do wdrożenia w kolejnych iteracjach projektu.

Najważniejsze wnioski wynikające z retrospektywy:

Sprint zostal zrealizowany zgodnie z założeniami i osiągnięto pełną zakładaną prędkość 28 SP.

Aplikacja uzyskala pierwszy kompletny proces biznesowy widoczny dla klienta.

Bezpieczne haszowanie haseł ograniczyło ryzyko związane z przechowywaniem danych logowania.

Testy rejestracji zwiększyły pewność przed rozpoczęciem prac nad logowaniem i autoryzacją.

Planowane usprawnienia na kolejny sprint:

Rozszerzenie mechanizmów bezpieczeństwa o logowanie i generowanie tokenów JWT.

Utrzymanie wysokiego poziomu testow przy kolejnych funkcjach związanych z kontem klienta.

Ogólna ocena sprintu: Sprint zakończył się sukcesem, a wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.

# 4. Następne kroki

4.1 Kolejny PO/SM: Jeremiasz Kubryn

4.2 Główny cel kolejnego Sprintu: Logowanie, JWT i ochrona API. Zapewnienie mechanizmu uwierzytelniania oraz zabezpieczenie operacji klienta przed dostępem anonimowym.