Calisia Banking App

Członkowie zespołu

Kubryn Jeremiasz
Łaszuk Jakub
Makarevich Ksenia
Nuckowski Michał
Ruczyńska Nikola
Wołczko Jakub

Raport ze sprintu nr 3

Data: 13.05.2026

Product Owner & Scrum Master: Jeremiasz Kubryn

08.05 - 13.05.2026

Jeremiasz Kubryn

1. Sprint Planning

1.1. Cel Sprintu: Logowanie, JWT i ochrona API. Zapewnienie mechanizmu uwierzytelniania oraz zabezpieczenie operacji klienta przed dostępem anonimowym.

1.2. Wybrane zadania z Backlogu:

| L.p. | Kod | Nazwa zadania | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S3-01 | Logowanie e-mailem i hasłem | 8 |
| 2 | S3-02 | Generowanie tokena JWT z identyfikatorem klienta i czasem wygaśnięcia | 8 |
| 3 | S3-03 | Zabezpieczenie endpointów rachunków, przelewów i dashboardu atrybutem autoryzacji | 5 |
| 4 | S3-04 | Zapisywanie sesji klienta w stanie aplikacji frontendu | 5 |
| 5 | S3-05 | Komunikat błędu przy nieudanym logowaniu | 3 |
| 6 | S3-06 | Testy logowania, generowania tokenu i odmowy dostępu | 8 |

1.3. Zadeklarowana pojemność (Velocity): 37 Story Points.

2. Sprint Review

2.1. Status zadań: Wszystkie wybrane zostały wykonane.

| L.p. | Zadanie | Status | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logowanie e-mailem i hasłem | Done | Brak |
| 2. | Generowanie tokena JWT z identyfikatorem klienta i czasem wygaśnięcia | Done | Brak |
| 3. | Zabezpieczenie endpointów rachunków, przelewów i dashboardu atrybutem autoryzacji | Done | Brak |
| 4. | Zapisywanie sesji klienta w stanie aplikacji frontendu | Done | Brak |
| 5. | Komunikat błędu przy nieudanym logowaniu | Done | Brak |
| 6. | Testy logowania, generowania tokenu i odmowy dostępu | Done | Brak |

2.2. Demo / Przyrost (Increment): Możliwość zalogowania się przez API przy użyciu e-maila i hasła, otrzymania ważnego tokena JWT, dostęp do chronionych endpointów wyłącznie po podaniu poprawnego tokena w nagłówku autoryzacji oraz wyświetlanie czytelnych komunikatów błędów przy nieudanym logowaniu. Frontend utrzymuje sesję klienta w stanie aplikacji.

2.3. Osiagnięta predkość: 37 SP.

3. Sprint Retrospective

3.1. Poziom energii

W ramach retrospektywy sprintu przeprowadzono ocenę poziomu energii członków zespołu.

Średni poziom energii podczas sprintu został oceniony na: 4,3/5

Uzyskane wyniki wskazują, że poziom zaangażowania oraz samopoczucia zespołu miał wpływ na efektywność realizacji sprintu, komunikację między członkami zespołu oraz tempo wykonywania zadań.

Najważniejsze czynniki wpływające na poziom energii zespołu:

- Jasno określony cel sprintu i ambitny, ale realistyczny zakres zadań.

- Satysfakcja z pracy nad bezpieczeństwem aplikacji oraz wdrożenia JWT.

Ogólna atmosfera pracy podczas sprintu została oceniona jako: pozytywna i produktywna.

3.2. Co poszło dobrze? (Keep doing):

- Sprawna implementacja mechanizmu logowania oraz generowania i walidacji tokenów JWT.

- Dobre zrozumienie wymagań bezpieczeństwa i konsekwentne stosowanie autoryzacji na endpointach.

- Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w terminie, łącznie z testami.

- Efektywna współpraca backendu z frontendem przy integracji sesji klienta.

- Szybkie wykrycie i rozwiązanie problemów z konfiguracja symetrycznego klucza JWT.

3.3. Co wymaga poprawy? (Improve):

- Konieczność lepszego przygotowania środowiska testowego przed rozpoczęciem sprintu

3.4. Action Items (Zadania naprawcze):

- Przygotowanie szablonu konfiguracji JWT (appsettings.json) w repozytorium.

3.5. Podsumowanie retrospektywy

Przeprowadzona analiza pozwoliła określić najważniejsze sukcesy sprintu, główne problemy wpływające na pracę zespołu, potencjalne usprawnienia procesu oraz działania rekomendowane do wdrożenia w kolejnych iteracjach projektu. Na podstawie zebranych danych zespół zidentyfikował następujące kluczowe obserwacje:

Najważniejsze wnioski wynikające z retrospektywy:

- Sprint został zrealizowany zgodnie z założeniami i osiągnięto pełną zakładaną prędkość 37 SP.

- Bezpieczeństwo aplikacji zostało znacząco podniesione poprzez wdrożenie uwierzytelniania JWT oraz autoryzacji endpointów.

- Zespól zdobył praktyczne doświadczenie w implementacji autoryzacji w architekturze CQRS z podziałem na backend i frontend.

- Testy potwierdziły poprawność działania logowania, generowania tokena i blokowania nieautoryzowanego dostępu.

Planowane usprawnienia na kolejny sprint:

- Usprawnienie procesu konfiguracji środowiska developerskiego poprzez dokumentacje i szablony.

Ogólna ocena sprintu: Sprint zakończył się sukcesem, a wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.

4. Następne kroki

4.1 Kolejny PO/SM: Ksenia Makarevich

4.2 Główny cel kolejnego Sprintu: Rachunki bankowe i operacje pieniężne. Stworzenie logiki kont oraz bazowych mechanizmów finansowych.