# Calisia Banking App

# Członkowie zespołu

Kubryn Jeremiasz

Łaszuk Jakub

Makarevich Ksenia

Nuckowski Michał

Ruczyńska Nikola

Wołczko Jakub

# Raport ze sprintu nr 4

Data: 18.05.2026

Product Owner & Scrum Master: Ksenia Makarevich

13.05 - 18.05.2026

Ksenia Makarevich

# 1. Sprint Planning

1.1. Cel Sprintu: Rachunki bankowe i operacje pieniężne. Udostępnienie klientowi podstawowych produktów bankowych oraz operacji zmieniających saldo.

## 1.2. Wybrane zadania z Backlogu:

| L.p. | Kod | Nazwa zadania | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S4-01 | Otwarcie rachunku bankowego z nazwą, numerem, walutą i typem konta | 8 |
| 2 | S4-02 | Walidacja numeru rachunku, waluty i typu konta | 5 |
| 3 | S4-03 | Wypłata środków z rachunku | 8 |
| 4 | S4-04 | Blokada wypłaty przekraczającej saldo | 5 |
| 5 | S4-05 | Obsługa wpływu przychodzącego na rachunek | 5 |
| 6 | S4-06 | Zapisywanie wpisów transakcyjnych dla wpłat i wypłat | 8 |
| 7 | S4-07 | Testy rachunków, wpłat i wypłat | 5 |

1.3. Zadeklarowana pojemność (Velocity): 44 Story Points.

# 2. Sprint Review

2.1. Status zadań: Wszystkie wybrane zostały wykonane.

| L.p. | Zadanie | Status | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otwarcie rachunku bankowego z nazwą, numerem, walutą i typem konta | Done | Brak |
| 2 | Walidacja numeru rachunku, waluty i typu konta | Done | Brak |
| 3 | Wypłata środków z rachunku | Done | Brak |
| 4 | Blokada wypłaty przekraczającej saldo | Done | Brak |
| 5 | Obsługa wpływu przychodzącego na rachunek | Done | Brak |
| 6 | Zapisywanie wpisów transakcyjnych dla wpłat i wypłat | Done | Brak |
| 7 | Testy rachunków, wpłat i wypłat | Done | Brak |

2.2. Demo / Przyrost (Increment): Możliwość otwarcia rachunku bankowego przez chroniony endpoint API, wygenerowania numeru produktu, wykonania wpływu przychodzącego oraz wypłaty środków z rachunku. System zapisuje zmianę salda i wpisy transakcyjne dla operacji uznaniowych oraz obciążeniowych. Reguły domenowe blokują wypłatę przekraczającą dostępne saldo.

2.3. Osiągnięta prędkość: 44 SP.

# 3. Sprint Retrospective

## 3.1. Poziom energii

W ramach retrospektywy sprintu przeprowadzono ocenę poziomu energii członków zespołu.

Średni poziom energii podczas sprintu został oceniony na: 4,0/5

Uzyskane wyniki wskazują, że poziom zaangażowania oraz samopoczucia zespołu miał wpływ na efektywność realizacji sprintu, komunikację między członkami zespołu oraz tempo wykonywania zadań.

Najważniejsze czynniki wpływające na poziom energii zespołu:

Praca nad pierwszymi realnymi operacjami finansowymi zwiększyła zaangażowanie zespołu.

Zakres sprintu był większy niż w poprzednich iteracjach, dlatego wymagał dokładniejszej koordynacji backendu, testów i scenariuszy API.

Ogólna atmosfera pracy podczas sprintu została oceniona jako: dobra i zadaniowa.

## 3.2. Co poszło dobrze? (Keep doing):

Sprawna implementacja otwierania rachunku bankowego zgodnie z architekturą CQRS.

Dobre wykorzystanie reguł domenowych do kontroli salda i blokowania niedozwolonego debetu.

Poprawne rozdzielenie operacji wpłaty i wypłaty oraz ich wpływu na saldo rachunku.

Zapisywanie wpisów transakcyjnych pozwala przygotować fundament pod późniejszą historię zdarzeń.

Testy jednostkowe i integracyjne potwierdziły najważniejsze ścieżki rachunków oraz operacji pieniężnych.

## 3.3. Co wymaga poprawy? (Improve):

Należy wcześniej doprecyzowywać nazewnictwo operacji finansowych, aby uniknąć mieszania wpływu przychodzącego z przelewami planowanymi na późniejsze sprinty.

Warto szybciej aktualizować kolekcję Bruno po zmianach w endpointach rachunkowych.

Przy większych historyjkach domenowych potrzebne jest dokładniejsze rozbicie zadań technicznych.

## 3.4. Action Items (Zadania naprawcze):

Przygotować krótką mapę endpointów rachunkowych i operacji pieniężnych dla testerów.

Dopisać w Bruno osobne scenariusze dla otwarcia rachunku, wpływu przychodzącego i wypłaty.

Przed kolejnym sprintem ustalić strukturę modelu odczytowego dla dashboardu i historii zdarzeń.

## 3.5. Podsumowanie retrospektywy

Przeprowadzona analiza pozwoliła określić najważniejsze sukcesy sprintu, główne problemy wpływające na pracę zespołu, potencjalne usprawnienia procesu oraz działania rekomendowane do wdrożenia w kolejnych iteracjach projektu.

Najważniejsze wnioski wynikające z retrospektywy:

Sprint został zrealizowany zgodnie z założeniami i osiągnięto pełną zakładaną prędkość 44 SP.

Aplikacja otrzymała podstawowy mechanizm rachunku bankowego oraz operacje zmieniające saldo.

Reguły domenowe skutecznie chronią przed wypłatą przekraczającą dostępne środki.

Wpisy transakcyjne tworzą podstawę do późniejszego prezentowania historii operacji w dashboardzie.

Testy potwierdziły poprawność kluczowych reguł finansowych i ograniczyły ryzyko regresji.

Planowane usprawnienia na kolejny sprint:

Przygotowanie modelu odczytowego i dashboardu korzystającego z danych produktów oraz wpisów transakcyjnych.

Lepsze powiązanie operacji domenowych z przyszłymi projekcjami i widokami klienta.

Ogólna ocena sprintu: Sprint zakończył się sukcesem, a wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.

# 4. Następne kroki

4.1 Kolejny PO/SM: Michał Nuckowski

4.2 Główny cel kolejnego Sprintu: Dashboard i model odczytowy. Pokazanie klientowi aktualnego stanu produktów, salda łącznego i ostatnich zdarzeń w panelu bankowości.